| 陈政达7.13-7.17周工作完成表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周任务 |  | 完成九江麻将AI实战优化：梳理接口决策链路，完善手牌拆分与限时两层搜索；解决并发堆积和超时；以测试服真实对局的我方净胜分为核心，对比师兄AI并开展30/35参数灰度测试。 |  |  |  |  |
| 星期 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 每天学 习安排 |  | 梳理测试服接口、动作与结算日志；确定我方座位及以净胜分为核心的评估口径，复盘初始版本。 | 分析一次请求的完整决策链路与手牌拆分逻辑；对比V5搜索树，设计受时间约束的两层搜索。 | 优化接口性能：限制重复评估和并发堆积，增加截止时间、合法兜底与耗时日志，验证不再超时。 | 基于真实对局复盘胡牌、杠牌、座位和庄家影响；调整向听惩罚、续层权重并做分阶段回归测试。 | 完成30/35灰度方案与回滚验证；统计胜局、净胜分、胡/杠和决策耗时，确定后续约500局测试计划。 |
| 完 成 情 况 | 过程 | 检查jiujiang_round_end与jiujiang_http日志，区分自测和真实对局，确认测试数据不写入正式结果；建立分版本、分座位统计。 | 梳理“候选弃牌→有效进张→摸牌后最佳再弃牌→路径收益”的两层流程；采用根候选2、进张3及时间预算控制搜索规模。 | 将接口预算设为0.24秒、并发信号量设为2；复用重复计算，临近截止时间立即返回已得到的最优合法动作，并记录策略版本和耗时。 | 持续与师兄AI对战并按版本分段复盘；发现仅看胜率会掩盖杠分和高价值胡牌造成的净分亏损，及时回退效果变差的参数。 | 先单跑30版约100局，再恢复偶数房30、奇数房35的灰度；同一房间我方两个座位使用同参数，继续扩大真实样本。 |
|  | 结果 | 完成：日志可按房间、座位、动作和版本追踪；明确我方座位1、3，师兄座位0、2，核心指标改为我方团队净胜分。 | 完成：形成紧凑的限时两层搜索，在手牌拆分和有效进张基础上评估后续路径，同时保留合法快速兜底。 | 完成：近期日志未发现接口错误或决策超时；常规动作可在百毫秒量级返回，测试服单局约1分钟主要不是本地决策造成。 | 完成：识别主要短板为杠分亏损、胡牌质量以及座位/庄家波动；多轮修改均按真实日志验证，效果下降即回滚。 | 完成：恢复当前表现最稳的30/35灰度版；相关单元测试通过，当前版本接近与师兄AI五五开，待约500局后形成汇报结论。 |
|  | 问题与措施 | 问题：历史日志存在重复回调和测试记录。措施：按room_id去重，按起始行和版本标记分段；临时测试结果验证后删除。 | 问题：完整树搜索路径爆炸，易拖慢接口。措施：限制根候选和有效进张分支，复用等价计算，以截止时间保证响应。 | 问题：多请求同时到达可能发生并发碰撞。措施：限制并发并统计快速兜底次数；当前单房间碰撞低，暂不牺牲主决策深度。 | 问题：胜率接近但净分仍可能为负。措施：版本选择优先看团队净胜分，并单独统计胡牌收益、杠分、座位和庄家。 | 问题：约100局仍有偶然性，且测试服不能并开多房间。措施：冻结灰度代码继续约400局，与既有样本合并至约500局后再定版。 |